## Slide 1: OPH:N KEHITTÄMISPROJEKTIT
TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖ OPPIMISEN TUKENA SYLVÄÄÄN KOULUSSA
2012-2013

## Slide 2
Oppimisympäristö opetuskäytössä elokuusta 2013 lähtien

## Slide 3: OPH:N KEHITTÄMISPROJEKTIT
Kaikki erilaisia ja edistyksellisiä
  Oppilaiden parhaaksi työstettäviä projekteja
Valmista reseptiä projektien työstämiseksi ja valmiiksi saattamiseksi ei ole
  OPH:n koordinointi on tarpeen
  Projektitiimin oltava valmis ottamaan selvää ja etsimään uudenlaisia ratkaisuja
TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖ OPPIMISEN TUKENA SYLVÄÄÄN KOULUSSA
  Huomiot ja opittu tietotaito hankkeestamme jakoon oppimaisema.fi kautta
Oppimisympäristöjä kehittämällä parempiin oppimistuloksiin ja jopa työurien pitenemiseen

## Slide 4: PROJEKTIN MYÖTÄ SYLVÄÄN KOULUSSA ON OPITTU YHDESSÄ YHTÄ JA TOISTA OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISESTÄ
HUOMIOITA, OHJEITA JA HAVAINTOJA TULEVIIN KEHITYSHANKKEISIIN JA SAATTEKSI SEURAAVILLE PROJEKTEIHIN RYHTYVILLE
    Yhteenveto ja valokuvat
      Anita Lindqvist Sylvään koulu Sastamala
Neuvot ja ideat ovat vapaasti hyödynnettävissä ja jalostettavissa edelleen hankkeenne parhaaksi
Yhteisessä projektissa tiimin jäsenten erityisosaamisalueet ovat päässeet oikeuksiinsa ja tulleet näkyväksi projektissa
Projektin aikana tiimin jäsenet voivat olla eri mieltä asioista ja hankinnoista
  Projektin tavoitteet palautettava mieliin ison projektin edetessä
  Avoimuus ja neuvottelutaidot tarpeen

## Slide 5: KYSYVÄ EI TIELTÄ EKSY JA HYVÄT NEUVOT EIVÄT MAKSA MITÄÄN
Hankkeeseen lähdettäessä tarvitaan uskallusta, tiedonjanoa ja aitoa kiinnostusta kehittää oppimisympäristöä
Parhaita neuvoja ja huomioita saa vierailemalla mahdollisimman monessa uudessa / remontoidussa kohteessa erilaisissa oppilaitoksissa ja julkisissa tiloissa
  Keskustelut ja tiedon / kokemusten jakaminen alan ihmisten kanssa erittäin antoisia ja ideoita sytyttäviä
  Ideat syntyvät ja kypsyvät spontaanisti tai pitkään pohtien toteuttamiskelpoisiksi

## Slide 6: KYSYVÄ EI TIELTÄ EKSY JA HYVÄT NEUVOT EIVÄT MAKSA MITÄÄN
Kannattaa hyödyntää asiantuntijoiden, oman kaupungin henkilöstön, koulun koko henkilökunnan, työterveyden ja oppilaiden tietotaitoa, näkemystä ja visioita esim.
  remontoinnista
  opetusvälineistä
  tekniikasta
  siivouksesta
  ergonomiasta
  esteettisyydestä
  alan taitajista ja yrityksistä
  Yms.
    Yhteisöllisyys ja me henki kukoistavat työyhteisössä

## Slide 7: ONNISTUNEEN PROJEKTIN EDELLYTYKSIÄ
Selkeä tarve kehittää oppimisympäristöä
Rahoitus ja koordinointiyhteistyö
  OPH
  Kaupunki
Motivoituneet visioivat esimiehet ja alan opettajat
  Esimiesten tuki ja sitoutuneisuus projektiin
Moniammatillinen hanketiimi
  Tiedon etsinnän halukkuus ja valmius
Halu etsiä, kehittää ja vaatia uusia ratkaisuja toimivaan oppimisympäristöön
  Alan yrittäjien haastaminen kehittämään käyttäjien toiveiden mukaisia ratkaisuja

## Slide 8: ONNISTUNEEN PROJEKTIN EDELLYTYKSIÄ
Tiedottaminen puolin ja toisin hankkeen etenemisestä asianosaisille
  Yhteystiedot
  Jokaisella asianosaisella mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa hankkeeseen
Säännölliset palaverit mm.
  Hanketiimi
    työmaakokoukset
  Esimies ja vastuuopettaja
Hyvä organisaattori ja ns. tulkki eri osapuolien keskuuteen ja työmaalle edistämään projektin valmistumista
  Jokainen alan ammattilainen vastaa vain omasta suunnitelmastaan / toteutuksestaan huomioimatta edellisiä tai seuraavia työvaiheita / asennuksia

## Slide 9: ONNISTUNEEN PROJEKTIN EDELLYTYKSIÄ
Väistötilat koko remontin ajaksi (lukuvuosi)
  Sylvään koulun kellaritilan ikkunaton luokka otettiin opetuskäyttöön
  Lähellä sijaitsevan Marttilan koulun Jättiluokassa järjestettiin samanaikaisesti kahden luokan opetus komeissa puitteissa

## Slide 10: AINERYHMÄLLE PROJEKTISTA PIENTÄ PUUHAA OPETUSTYÖN OHESSA
Työajan osoittaminen koulun vastuuhenkilöille
  Hankkeessamme oli yhdelle biologian ja maantiedon opettajalle varattu viikkolukujärjestykseen työaikaa seitsemän tuntia yhden lukuvuoden ajan
    Jokaista tuntia kohti tehtävä työtä on käytännössä puolitoista tuntia, koska työ ei ole opetustyötä, vaan muuta työnantajan osoittamaa työtä
  Valmius työskennellä myös vapaa-ajalla hankkeen hyväksi
  Oman auton ja puhelimen käyttömahdollisuus välttämätöntä lukuisten palaverien ja yhteydenottojen takia niin virka-aikana kuin sen ulkopuolella
  Yrittäjämäinen asennoituminen projektin tavoitteita kohti edettäessä

## Slide 11: AINERYHMÄLLE PROJEKTISTA PIENTÄ PUUHAA OPETUSTYÖN OHESSA
Talkootyötunteja oman opetustyön ohessa
  Palavereja ei saatu aina sovitettua työajalle
  Pakkaaminen ja muutto väistötiloihin ja väistötiloista pois
Kesätöitä
  Oppimisympäristön viimeistelyä
Syksy 2013
  Uusien tilojen haltuunotto ja uuden tekniikan opettelua
    koulutusta
  Tilojen esittelyä
  Reklamointeja yms.

## Slide 12: HYVIN JA AJOISSA SUUNNITELTU ON PUOLIKSI TEHTY
Suunnitelmat tulisi tehdä ennen toteutusta
  Muistiinpanot suunnitelmista välttämättömiä isossa hankkeessa
Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen eduksi suunnittelussa, hankinnoissa ja toteutuksessa sekä budjetissa pysymisessä
Suunnittelun ja toteutuksen samanaikaisuutta tulisi välttää
  Päätöksiä uskallettava tehdä nopeallakin aikataululla
    Vaikutus seuraaviin työvaiheisiin ja aikataulutukseen
Suunnitelmien ja päätösten teon viivästyminen viivyttää työmaan valmistumista ja hankaloittaa tulevien työvaiheiden ja eri alan yrittäjien yhteistyötä ja työmaan edistymistä

## Slide 13: TAVOITTEEN SAAVUTTAMISTA EDISTÄVIÄ TEKIJÖITÄ
Motivaatio ja sitoutuneisuus
  Esimiehet ja opettajat
  Ammattitaitoiset suunnittelijat ja suunnitelmien toteuttajat
  Innostuneet laite-, tavaran- ja kalusteiden toimittajat kuuntelevat herkällä korvalla käyttäjien tarpeita ja visioita ja etsivät ratkaisuja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin
Selkeä töiden- ja vastuunjako koko hankkeen ajan suunnittelusta toteutukseen ja seurantaan
Organisointikykyinen ja työmaalla käyvä työnjohto

## Slide 14: SUOSITELTAVAA
Risteilypalavereja säännöllisesti
  Kaikki suunnittelijat ja koulun puolesta vähintään vastuuopettaja
    jokaiselta alalta myös toteuttava osapuoli mukana
  Väärinkäsitysten / päällekkäisyyksien / ristiriitatilanteiden välttäminen
  Aikataulussa ja budjetissa pysyminen
Suunnittelu
  Aikataulutettua toimintaa
  Kalvokuvat paperikuvien lisäksi
    Helppo myös ei ammattilaisten havaita ristiriidat
Korjata samanaikaisesti mahdollisuuksien mukaan myös muita havaittuja epäkohtia oppimisympäristössä
  Esim. ilmanvaihto ja energiankulutus

## Slide 15: Kirjalliset sopimukset jokaisesta isommasta tilauksesta / hankinnasta
Sopimuksen tarkoitus
    Ehkäistä erimielisyyksiä ja riitatilanteita
Suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinenkin
    Ongelmana sisällön näyttäminen toteen
Arvokas kauppa tai pidempi sopimussuhde
    Vähin keino hyödyntää sähköpostia
    Pitkäkestoiset sopimussuhteet kirjattava aina kirjallisen sopimuksen muotoon
Ymmärrettävä, yksiselitteinen ja selkeä sisältö
Aikataulu
  Toimitus ja valmistuminen
  Laskutus
Sanktiot
Reklamointi
Milloin ja miten irtisanominen tai sopimuksen purkaminen tapahtuu

## Slide 16: Hankintojen vertailussa ja kilpailutuksessa huomioitavia seikkoja
Laki yms.
Kilpailutus
Käyttötarkoituksen mukaisuus ja hintalaatusuhteen huomioiminen
Elinkaariajattelu
Valtakunnan suurimmat yritykset eivät välttämättä pysty kilpailemaan erityishankkeissa (joustamattomuus)
Paikalliset toimijat ja pienet / keskisuuret yritykset innokkaimpia kehittelemään innovatiivisia ja joustavia ratkaisuja
    mittatilaustyötä
  Paikallisten toimijoiden etuna nopeus reagoida toimitussisältöjen muutostarpeisiin ison ja moniulotteisen projektin aikana
    Räätälöinti asiakkaan toiveiden ja erilaisten tilojen /toimintojen mukaan
  Paikallisten toimijoiden etuna ammattiylpeys ja kunnianhimo suunnitella ja toteuttaa käyttäjien toivomia ratkaisuja
    Vaativa asiakas on paras tuotekehittelijä
Reklamointien sujuvuus

## Slide 17: TIEDOTTAMINEN VALMIISTA OPPIMISYMPÄRISTÖSTÄ
Tiedottaminen ja arviointi hyödyttävät kaikkia osapuolia
  Toimivat ja erinomaiset innovaatiot edelleen jaettavaksi, käytettäväksi ja kehiteltäväksi
  Epäkäytännöllisten ratkaisujen ja hankkeen haasteista kertominen vaatii rohkeutta
    Edesauttaa omassa kaupungissa ja koko valtakunnassa seuraavien rakennushankkeiden onnistumista

## Slide 18: TIEDOTTAMINEN VALMIISTA OPPIMISYMPÄRISTÖSTÄ
Avoimet ovet
  OPH ja hankkeissa mukana olevien vierailu
  Vanhempainillat
  Laite-, tavaran- ja kalusteiden toimittajille palautetta vierailukäyntien yhteydessä
    Käyttäjäpalaute parasta tuotekehittelyä
  Sastamalan kaupungin perusopetuksen esimiehet
  VESO
  Yleinen näyttö
    Opettajat
    Kaupunkilaiset
    Muut kiinnostuneet
Lehdistö ja muu media

## Slide 19: LOPUSSA KIITOS SEISOO
Henkilökunta ja oppilaat ovat Sylvään koulussa erittäin tyytyväisiä vastavalmistuneeseen oppimisympäristöön.
Hanke parantaa ja edistää
  opiskelu- ja työhyvinvointia
  viihtyvyyttä ja toimivuutta
  edistää koulussamme oppimista ja opetusta
Projektimme mahdollistaa innovaatioidemme hyödyntämisen koko valtakunnassa

## Slide 20: LOPUSSA KIITOS SEISOO
Projektiin osallistuminen koetaan koulussamme etuoikeutena ja aiheuttaa valmistuttuaan suurta ammattiylpeyttä koko projektitiimille ja Sastamalan perusopetukselle
Hankkeeseen osallistuminen ja upea lopputulos kannustaa ja innostaa kehittämään ja kehittymään alan huippuosaajana
Onnea ja menestystä OPH:n uusiin hankkeisiin!